п.п.

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель главы Администрации города

по вопросам управления делами Г.Е. Ананьев

Заместитель главы Администрации города

по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве

Заместитель главы Администрации города

по экономическому развитию И.Н. Висковская

Начальник Управления финансов

Администрации города Д.П. Лемешенко

Начальник Правового управления

Администрации города С.А. Помещикова

Заместитель начальника Управления

городского хозяйства

Администрации города К.М. Асташкина

Исп. О.С. Гринько

тел. 395-84-34

Рассылка:

4 экз. – в дело

1 экз. – Управление городского хозяйства

1экз. – Управление финансов

1 экз. – МАУ «Благоустройство»

1экз. – отдел по взаимодействию со средствами массовой информации

1 экз. – отдел экономической политики

Приложение

к постановлению Администрации

города Обнинска

от «16 » декабря 2024 года № 3735 -п

**Муниципальная программа**

**муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Формирование комфортной городской среды»**

2024

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»**

 **«Формирование комфортной городской среды»**

(далее – муниципальная программа, Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Куратор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства |
| 2 | Координатор муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| 3 | Исполнитель муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска |
| 4 | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| 5 | Участники муниципальной программы | МКУ «Городское строительство»; МБУ УК «Инженерные сети»; МАУ «Городской парк»;АНО «АГРО»;МАУ «Благоустройство»;организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ, 78.2 БК РФ) и некоммерческие организации, участвующие в проведении мероприятий, направленных на создание имиджа Обнинска как города, благоприятного для проживания и отдыха (ст. 78.1 БК РФ) |
| 6 | Период реализации | 2025-2030 годы |
| 7 | Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Обнинск» |
| 8 | Задачи муниципальной программы | 1. Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Город Обнинск»;
2. Повышение уровня безопасности и комфортности проживания жителей на территории муниципального образования «Город Обнинск»
 |
| 9 | Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 10 | Направления | *Проектная часть:*1. Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

*Процессная часть:*1. Благоустройство общественных территорий города Обнинска
 |
| 11 | Показатели направлений | 1. Площадь благоустроенной общественной территории;
2. Доля площади благоустроенных общественных территорий
 |
| 12 | Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 244410,1 тыс. руб., в том числе:- по годам: 2025 год – 130774,8 тыс. руб.;2026 год – 23476,1 тыс. руб.;2027 год – 22539,8 тыс. руб.;2028 год –22539,8 тыс. руб.;2029 год –22539,8 тыс. руб.;2030 год –22539,8 тыс. руб.- из средств федерального бюджета – 232345,0 тыс. руб., в том числе:- по годам: 2025 год – 125249,0 тыс. руб.;2026 год – 22125,2 тыс. руб.;2027 год – 21242,7 тыс. руб.;2028 год –21242,7 тыс. руб.;2029 год –21242,7 тыс. руб.;2030 год – 21242,7 тыс. руб.- из средств областного бюджета Калужской области – 4928,2 тыс. руб., в том числе:- по годам: 2025 год – 1707,2 тыс. руб.;2026 год – 665,4 тыс. руб.;2027 год – 638,9 тыс. руб.;2028 год – 638,9 тыс. руб.;2029 год – 638,9 тыс. руб.;2030 год – 638,9 тыс. руб. - из средств местного бюджета – 7136,9 тыс. руб.:в том числе:- по годам: 2025 год – 3818,6 тыс. руб.;2026 год – 685,5 тыс. руб.;2027 год – 658,2 тыс. руб.;2028 год – 658,2 тыс. руб.;2029 год – 658,2 тыс. руб.;2030 год –658,2 тыс. руб. |

**Раздел I. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Одним из важнейших показателей качества жизни является уровень благоустройства в муниципальных образованиях.

Благоустройство - комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Высокое качество жизни и здоровья населения может быть обеспечено только при условии комплексного решения проблем благоустройства территорий муниципального образования «Город Обнинск». Одной из задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2025 - 2040 годы направления «Город первых» является доступ к благоустроенным городским территориям.

В настоящее время некоторые муниципальные территории общего пользования, к числу которых относятся скверы, бульвары, парки, пешеходные зоны, аллеи, зеленые зоны, расположенные на территории муниципального образования «Город Обнинск», нуждаются в благоустройстве и ремонте, но в связи со снижением темпов экономического роста, ускорением инфляции финансирование происходит не в полном объеме. Необходимость благоустройства муниципальных территорий общего пользования города продиктована требованиями времени, в первую очередь, для обеспечения проживания населения в более комфортных условиях. В условиях ограниченных объемов бюджетного финансирования при выполнении программных мероприятий возникают трудности.

Обязательным условием производства работ по благоустройству общественных территорий является учет обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Одним из условий реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является активное вовлечение граждан и организаций, в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора территорий общего пользования для включения в муниципальную программу.

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а также средств заинтересованных лиц. Мероприятия программы реализуются с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:

- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465972) от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также определение конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, осуществляются с учетом мнения жителей и организаций путем проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве с учетом их физического состояния и подлежащих благоустройству определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства города Обнинска и создать условия для комфортного проживания граждан, культурно-досуговой деятельности, а также занятий спортом.

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды»

**Характеристика**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Формирование комфортной городской среды»**

|  | Единица измерения | Весовое значение | Годы реализации Программы | Целевое (суммарное) значение  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Программа, всего**  | тыс.руб. |  | 130774,8 | 23476,1 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 244410,1 | 2030 |
| в т.ч.,федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 125249,0 | 22125,2 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 232345,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 1707,2 | 665,4 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 4928,2 | 2030 |
| бюджет муниципального образования | тыс.руб. |  | 3818,6 | 685,5 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 7136,9 | 2030 |
| **Цель Программы** Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Обнинск» | тыс.руб. |  | 130774,8 | 23476,1 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 244410,1 | 2030 |
| в т.ч.,федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 125249,0 | 22125,2 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 232345,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 1707,2 | 665,4 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 4928,2 | 2030 |
| бюджет муниципального образования | тыс.руб. |  | 3818,6 | 685,5 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 7136,9 | 2030 |
| **Показатель Цели Программы**Количество благоустроенных общественных территорий  | Ед. | 1 | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 2030 |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ, всего** | тыс.руб. |  | 130774,8 | 23476,1 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 244410,1 | 2030 |
| в т.ч.,федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 125249,0 | 22125,2 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 232345,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 1707,2 | 665,4 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 4928,2 | 2030 |
| бюджет муниципального образования | тыс.руб. |  | 3818,6 | 685,5 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 7136,9 | 2030 |
| ***Направление 1******(Комплекс проектных мероприятий)*** Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  | тыс.руб. |  | 130774,8 | 23476,1 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 22539,8 | 244410,1 | 2030 |
| в т.ч.,федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 125249,0 | 22125,2 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 21242,7 | 232345,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 1707,2 | 665,4 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 638,9 | 4928,2 | 2030 |
| бюджет муниципального образования | тыс.руб. |  | 3818,6 | 685,5 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 658,2 | 7136,9 | 2030 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ, всего** | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| в т.ч.,федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| бюджет муниципального образования | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| ***Направление 1***(Комплекс процессных мероприятий) Благоустройство общественных территорий города Обнинска | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |

 Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды»

**Детализированный перечень**

**мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на 2025 год**

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего,в т. ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Программа, всего** | тыс. руб. |  |  | 130774,8 | 125249,0 | 1707,2 | 3818,6 |
| **Цель Программы** Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Город Обнинск» | тыс. руб. |  |  | 130774,8 | 125249,0 | 1707,2 | 3818,6 |
| **Показатель Цели Программы** Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | 1 | 2 |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ |
| **Направление 1****Проектной части** Участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»  | тыс. руб. |  |  | 130774,8 | 125249,0 | 1707,2 | 3818,6 |
| **Показатель 1** **Направления 1****Проектной части** Площадь благоустроенной общественной территории | кв. м. | 0,6 | 500 |  |  |  |  |
| **Показатель 2** **Направления 1****Проектной части** Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | 0,4 | 89 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 1 Направления 1****Проектной части** Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды **- «Наукоградские маршруты»** | тыс. руб. |  |  | 107301,0 | 103126,1 | 1041,7 | 3133,2 |
| **Мероприятие 2 Направления 1****Проектной части** Благоустройство общественных территорий -  «Сквер по ул. Жолио-Кюри в гор. Обнинске» | тыс. руб**.** |  |  | 23473,8 | 22122,9 | 665,5 | 685,4 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ |
| **Направление 1** Благоустройство общественных территорий города Обнинска | тыс. руб. |  |  | 130774,8 | 125249,0 | 1707,2 | 3818,6 |
| **Показатель 1 Направления 1** **Процессной части** Подготовлена концепция (проектная документация объектов благоустройства, проектная документация линий электропередачи, проведена проверка достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству) | ед. | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  **Мероприятие 1**  **Направления 1**  **Процессной части**Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | тыс. руб**.** |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование комфортной городской среды»

**Характеристика**

**показателей эффективности реализации муниципальной**

**программы муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Метод расчета(накопительный итог или дискретный показатель) | Формула (методика) расчета показателя | Источник получения информации для расчета значения показателя | Характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Показатель Цели Программы** Количество благоустроенных общественных территорий  | ед. | Дискретный | Определяется как общее количество общественных территорий в пределах городской черты, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения | МКУ «Городское строительство», МБУ УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», АНО «АГРО», МАУ «Благоустройство», организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ, 78.2 БК РФ) и некоммерческие организации, участвующие в проведении мероприятий, направленных на создание имиджа Обнинска как города, благоприятного для проживания и отдыха (ст. 78.1 БК РФ) | рост |
| 2 | **Показатель 1 Направления 1****Проектной части**Площадь благоустроенной общественной территории |  кв. м. | Накопительный  | Определяется как фактическая площадь благоустроенных в ходе реализации программы общественных территорий | МКУ «Городское строительство», МБУ УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», АНО «АГРО», МАУ «Благоустройство», организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ, 78.2 БК РФ) и некоммерческие организации, участвующие в проведении мероприятий, направленных на создание имиджа Обнинска как города, благоприятного для проживания и отдыха (ст. 78.1 БК РФ) | рост |
| 3 | **Показатель 2 Направления 1****Проектной части**Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | Накопительный | Определяется как отношение площади благоустроенных в ходе реализации программы общественных территорий к общей площади общественных территорий | МКУ «Городское строительство», МБУ УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», АНО «АГРО», МАУ «Благоустройство», организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ, 78.2 БК РФ) и некоммерческие организации, участвующие в проведении мероприятий, направленных на создание имиджа Обнинска как города, благоприятного для проживания и отдыха (ст. 78.1 БК РФ) | рост |
| 4 | **Показатель 1****Направления 1** **Процессной части**Подготовлена концепция (проектная документация объектов благоустройства, проектная документация линий электропередачи, проведена проверка достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству**)** | ед. | Дискретный | Определяется как общее количество подготовленных концепций (проектной документации объектов благоустройства, проектной документации линий электропередачи, проведенных проверок достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству)  | МКУ «Городское строительство», МБУ УК «Инженерные сети», МАУ «Городской парк», АНО «АГРО», МАУ «Благоустройство», организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (по результатам отбора получателей субсидий согласно ст. 78 БК РФ, 78.2 БК РФ) и некоммерческие организации, участвующие в проведении мероприятий, направленных на создание имиджа Обнинска как города, благоприятного для проживания и отдыха (ст. 78.1 БК РФ) | рост |