# Приложение N 1

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от 25.03.2022 N 566-п

### 4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.

### Таблица N 1

| Годы | Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | Гурьяновский лес (2-й этап) | - устройство игровой детской площадки; - устройство спортивной площадки; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
| 2019 | Гурьяновский лес (3-й этап) | - строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок; - устройство видеонаблюдения площадок; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
|  | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1 этап) | - ремонт инженерных сетей; - ремонт фонтанного комплекса |
| 2020 | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2 этап) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - устройство освещения; - озеленение; - восстановление фонтанного комплекса |
| 2021 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова, д. 13 | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
|  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2022 | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир") | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение территории |
| 2023 | Благоустройство общественной территории определенной по итогам рейтингового голосования | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2024 | Благоустройство общественной территории определенной по итогам рейтингового голосования | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |

Приложение № 2 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

от 25.03.2022 № 566-п

7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

7.1.  1 этап: 2018-2022 годы.

| № п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 3 310,1 | - | 33 229,8 | 26 519,7 | 20 357,0 | 83 416,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 338,4 | 1,6 | 16 427,7 | 248,4 | 189,8 | 18 205,9 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 128,0 | 26 472,7 | 11 573,5 | 833,7 | 591,9 | 43 599,8 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 8 776,5 | 26 474,3 | 61 231,0 | 27 601,8 | 21 138,7 | 145 222,3 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 47 | 51 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 79,6 |
| 1.3 | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | 0,3 |  | % |  | 70,0 | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2 | Мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | 2018 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 6 262,2 | 4 057,9 | 0,0 | 5 343,2 | 0 | 15 663,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 11 766,6 | 19 222,4 | 0,0 | 50,0 | 0 | 31 039,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 971,5 | 1 125,8 | 0,0 | 1 119,8 | 0 | 7 217,1 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 23 000,3 | 24 406,1 | 0,0 | 6 513,0 | 0 | 53 919,4 |
| 2.1. | Индикатор 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,4 |  | ед. |  | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 2.2. | Индикатор 2. Доля благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 66,0 | 70,8 | 70,8 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
| 2.3. | Индикатор 3. Доля площади благоустроенных дворовых территорий | 0,3 |  | % |  | 2,3 | 4,8 | 4,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| ИТОГО по программе | тыс. руб. | Всего | 31 776,8 | 50 880,4 | 61 231,0 | 34 114,8 | 21 138,7 | 199 141,7 |
| В том числе: | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 9 572,3 | 4 057,9 | 33 229,8 | 31 862,9 | 20 357,0 | 99 079,9 |
|  | тыс. руб. | Областной бюджет | 13 105,0 | 19 224,0 | 16 427,7 | 298,4 | 189,8 | 49 244,9 |
|  | тыс. руб. | Местный бюджет | 9 099,5 | 27 598,5 | 11 573,5 | 1 953,5 | 591,9 | 50 816,9 |

# 7.2. 2 этап: 2023 - 2024 годы

| N п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 15402,9 | 15874,5 | 31277,4 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 144,0 | 148,4 | 292,4 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 447,8 | 461,6 | 939,4 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 15994,7 | 16484,5 | 32479,2 |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 1 | 1 | 2 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 82,3 | 85,0 | 85,0 |
| 1.3 | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | 0,3 |  | % |  | 93,0 | 95,0 | 95,0 |
| ИТОГО по программе на втором этапе | тыс. руб. | Всего | 15994,7 | 16484,5 | 32479,2 |
| В том числе | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 15402,9 | 15874,5 | 31277,4 |
|  | тыс. руб. | Областной бюджет | 144,0 | 148,4 | 292,4 |
|  | тыс. руб. | Местный бюджет | 447,8 | 461,6 | 939,4 |

Приложение № 3  к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

от 25.03.2022    №  566-п

### 8. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

### «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта<1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов<2> | Сроки реализа-ции | Единица измере- ния | Источники финансирования | Годы реализации | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | F | «Жилье и городская среда» |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 28 633,1 | 51 246,5 | 27 539,2 | 21 138,7 | 15 994,7 | 16484,5 | 161036,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 8 115,8 | 33 229,8 | 26 519,7 | 20 357,0 | 15 402,9 | 15474,5 | 119099,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 13 260,4 | 16 427,7 | 248,4 | 189,8 | 144,0 | 148,4 | 30418,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 256,9 | 15 859,0 | 833,7 | 591,9 | 447,8 | 461,6 | 19450,9 |
| 1.1. | F2 | «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство общественных территорий) | Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2019-2023 | тыс. руб. | Всего: | 4227,0 | 51246,5 | 27601,8 | 21138,7 | 15994,7 | 16484,5 | 136693,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 | 33229,8 | 26519,7 | 20357,0 | 15402,9 | 15874,5 | 115441,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 | 16427,7 | 248,4 | 189,8 | 144,0 | 148,4 | 17196,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 | 1589,0 | 833,7 | 591,9 | 447,8 | 461,6 | 4055,1 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | штук |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий |  |  | % |  | 51,0 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 82,3 | 85 | 85 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" |  |  | % |  | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | 93,0 | 95 | 95 |
| 1.1.1. |  |  |  | Благоустройство общественной территории –Гурьяновский лес | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 4227,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул.Лейпунского | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  | 51246,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 33229,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 16427,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1589,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе дома №13 по ул. Курчатова | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 27539,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 26519,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 248,4 |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  |  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) |  |  | Местный бюджет |  |  | 771,1 |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Шацкого в районе д. 20 | 2022 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 21138,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 20357,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 189,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 591,9 |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  |  | Благоустройство общественной территории определенной по итогам рейтингового голосования | 2023 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 15994,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 15402,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 144,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 447,8 |  |  |
| 1.1.7. |  |  |  | Благоустройство общественной территории определенной по итогам рейтингового голосования | 2024 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 16484,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 15874,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 148,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 461,6 |  |
| 1.2. 1.2.1 1.2.2 | F2 | «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий) | Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2019-2023 | тыс. руб. | Всего: | 24406,1 |  | 6513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30919,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  | 5343,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9401,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19222,4 |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19272,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1125,8 |  | 1119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2245,6 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  | ед. изм. |  | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  | 70,8 | 70,8 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
|  |  |  | Целевой показатель 3 Доля площади благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  | 4,8 | 4,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  |  |  |  | Благоустройство внутридворовых территорий: - ул.Гагарина, д.2; - ул.Энгельса д. 17Б; - ул.Лейпунского д.5 | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 24406,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19222,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1125,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Благоустройство внутридворовых территорий: - по пр.Маркса д. 102 - ул.Энгельса д.34 | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 6513,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 5343,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 1119,8 |  |  |  |  |