Приложение к постановлению

Администрации города Обнинска

от  21.01.2020  №  60-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы

«Дорожное хозяйство города Обнинска»

5.1. 1 этап – 2015-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффи-циент индика-тора* | Сроки реализа-ции | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итого по 1 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 30 835,0 | 46 500,0 | 49 127,2 | 61 731,2 | 22 126,7 | 22 000,0 | 232 320,1 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 66 896,5 | 34 385,1 | 19 275,2 | - | 4 813,6 | 53 551,7 | 178 922,1 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 127 451,0 | 63 193,0 | 190 644,0 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 97 731,5 | 80 885,1 | 68 402,4 | 61 731,2 | 154 391,3 | 138 744,7 | 601 886,2 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 18 000 | 15 000 | 15 000 | 59 700 | 121 087 | 106 000 | 334 787 |
| 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 6 961,3 | 6144,5 | 13105,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 4 813,6 | 53551,7 | 58 365,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 127 451,0 | 63 193,0 | 190 644,0 |
|  |  |  |  | Всего по национальному проекту | - | - | - | - | 139 225, 9 | 122 889, 2 | 262 115,1 |
|  | Индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта | 1 |  | км |  | - | - | - | - | 11, 329 | 8,148 | 17,465 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 17 310,0 | 11 500,0 | 8 821,3 | 11 560,0 | 4 262,3 | 10 000,0 | 63 453,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2 430,7 | 1 662,5 | - | - | - | - | 4 093,2 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 19 740,7 | 13 162,5 | 8821,3 | 11 560,0 | 4 262,3 | 10 000,0 | 67 546,8 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв.м |  | 18 000 | 12 000 | 9 000 | 10 000 | 1759 | 9 000 | 59759 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20 790,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 20 492,3 | 16 913,9 | 25 000,0 | 133 196,2 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | Ед.в год |  | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 93 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 202 445,0 | 170 805,0 | 178 324,0 | 196 200,0 | 218 083,8 | 205 000,0 | 1 170 857,8 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | 17 | 17 | 54,312 | - | 4,688 | - | 93,0 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3/0,5 |  | км |  | 16 | 16 | 16 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 52 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | - | 7 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 20 |
| 4.1. | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2019-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 600,0 | 1350,0 | 1950,0 |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта | 1 |  | км |  |  |  |  |  | 1,322 | 1,322 | 1,322 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | 2015-2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | 18 203,2 | 17 195,0 | 18 200,0 | 17 200,0 | 20 760,8 | 17 200,0 | 108 759,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 500 | 500 | 500 | 249 | 300 | 300 | 2349 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудован-ных светофорных объектов (перевооружение, реконструк-ция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 6. | Мероприятие 6. Реконструкция пешеходного моста через р.Репинка в г.Обнинске Калужской области | 2015 | тыс.руб. | Местный бюджет | 9 748,0 | - | - | - | - | - | 9 748,0 |
| 7. | Мероприятие 7. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2015-2020 | тыс.руб. | Местный бюджет | 31 805,0 | 19 945,0 | 3 804,1 | 5 173,9 | 29 791,3 | - | 90 519,3 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | 1 488,7 | 20 166,2 | - | 21654,9 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | - | 45 056,3 | - | 45 056,3 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 7 | 31 805,0 | 19 945,0 | 3 804,1 | 6 662,6 | 95 013,8 | - | 157 230,5 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | 0,305 |  | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 6,305 |
| 7.1 | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 643,7 | - | 643,7 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 18 666,2 | - | 18 666,2 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | 45 056,3 | - | 45 056,3 |
|  |  |  |  | Всего по национальному проекту | - | - | - | - | 64 366,2 | - | 64 366,2 |
|  | Индикатор 2 Протяженность построенных дорог в рамках национального проекта | 0,5 |  | км |  | - | - | - | - | 1,2 | - | 1,2 |
| 7.2. | в том числе, Строительство дорожной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных многодетным семьям г. Обнинска в районе д. Тимашово | 2019 - 2020 | тыс. руб. | Местный бюджет | - | - | - | - | 1500,0 | - | 2000,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | 2000,0 | - | 1500,0 |
|  |  |  |  | Всего по проекту | - | - | - | - | 3500,0 | - | 3500,0 |
|  | Индикатор 2 Протяженность построенных дорог в рамках национального проекта | 0,5 |  | км |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 8. Строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Белкинской до пересечения с улицей Владимира Малых в жилом районе «Заовражье» в городе Обнинске | 2017-2018 | тыс.руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290 213,0 | - | - | - | 290 213,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | 120 231,1 | - | - | - | 120 231,1 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | - | 5 012,4 | 19 501,2 | - | - | 24 513,6 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 8 | - | - | 415 456,5 | 19 501,2 | - | - | 434 957,7 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | - | - | 1,218 | - | - | - | 1,218 |
| 9. | Мероприятие 9. Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье» в г.Обнинске (улица Славского, бульвар Антоненко) | 2020 | тыс.руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 9 |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 10. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Лесная в г.Обнинске | 2020 | тыс.руб. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 475,1 | 475,1 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 10 |  |  |  |  |  | 475,1 | 475,1 |
|  | Индикатор 1. Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 11. Разработка проектной документации и строительство муниципальной магистральной улицы общегородского значения в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебская в городе Обнинске | 2019-2020 | тыс.руб. | Областной бюджет |  |  |  |  | 12 000,0 | - | 12 000,0 |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 3 000,0 | - | 3 000,0 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 10 |  |  |  |  | 15 000,0 | - | 15 000,0 |
|  | Всего: | тыс. руб. | Всего: | 400 463,4 | 326 992,6 | 718 008,3 | 333 347,3 | 524 425,9 | 397 919,7 | 2 701 157,2 |
|  | В том числе: | тыс. руб. | Местный бюджет | 331 136,2 | 290 945,0 | 288 289,0 | 331 858,6 | 314 938,8 | 281 175,0 | 1 838 342,6 |
|  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 69 327,2 | 36 047,6 | 139 506,3 | 1 488,7 | 36 979,8 | 53 551,7 | 336 901,3 |
|  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 290 213,0 | - | 172 507,3 | 63 193,0 | 525 913,3 |

2 этап  - 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэф-т индикатора | Сроки реализа-ции | Ед. изм | Источники финансирования | Годы реализации | Итого по 2 этапу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог, включая реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 41 400,0 | 32 950,0 | 32 950,0 | 32 950,0 | 140 250,0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 83000,0 | - | - | - | 83000,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию | 196 627,0 | 32 950,0 | 32 950,0 | 32 950,0 | 295477,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв.м |  | 50000 | 10000 | 10000 | 10000 | 80000 |
| 1.1. | в том числе, в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 4 514,2 | - | - | - | 4 514,2 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 13 542,5 | - | - | - | 13 542,5 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |
|  |  |  |  | Всего по национальному проекту | 90 283,7 | - | - | - | 90 283,7 |
|  | Индикатор 2 Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта | 1 |  | км |  | 7,0 | - | - | - | 7,0 |
| 2. | Мероприятие 2. Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов |  | 2021-2024 | тыс.руб | Местный бюджет | 30000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 105000,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 2 | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 105 000,0 |
|  | Индикатор 1 Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии |  |  | кв.м |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 40000 |
| 3. | Мероприятие 3. Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 100 000,0 |
|  | Индикатор 1 Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии |  |  | ед.в год |  | 15 | 12 | 10 | 8 | 45 |
| 4. | Мероприятие 4. Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 230 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 830 000,0 |
|  | Индикатор 1. Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 |  | км |  | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 |
|  | Индикатор 2. Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 |  | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
|  | Индикатор 3. Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 |  | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4.1 | в том числе, содержание улично-дорожной сети города в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 1350,0 | 900,0 | - | - | 2250,0 |
|  | Индикатор 4. Протяженность автомобильных дорог, по которым заключен контракт на оказание услуг по содержанию и эксплуатации после проведения ремонтных работ в рамках реализации национального проекта | 1 |  | км |  | 1,322 | 1,322 | - | - | 1,322 |
| 5. | Мероприятие 5 Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения |  | 2021-2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 80 000,0 |
|  | Индикатор 1. Количество установленных дорожных знаков | 0,2 |  | шт. |  | 300 | 310 | 340 | 380 | 1940 |
|  | Индикатор 2. Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 |  | шт. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
|  | Индикатор 3. Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 |  | км |  | 88,7 | 88,7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Индикатор 4 Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 |  | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Итого по 2 этапу |  |  | тыс. руб. | Всего: | 501 627,5 | 302 950,0 | 302 950,0 | 302 950,0 | 1 410 477,5 |
|  | В том числе: |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 346 400,0 | 302 950,0 | 302 950,0 | 302 950,0 | 1 255 250,0 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 83000,0 | - | - | - | 83000,0 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 72 227,0 | - | - | - | 72 227,0 |