Приложение № 1 к постановлению

Администрации города Обнинска

 от 29.02.2024 № 552-п .

## 5.2. 2-й этап - 2021 - 2024 годы

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=164656&dst=100088) Администрации г. Обнинска

от 09.11.2023 N 2780-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итого по 2-му этапу |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Мероприятие 1.Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 47479,5 | 53232,8 | 67 589,4 | 21 231,6 | 189 533,3 |
| Областной бюджет | 42794,5 | 91408,0 | 127 007,6 | 50 000,0 | 311 210,1 |
| Федеральный бюджет | 60000,0 | 0 | 0 | 0 | 60000,0 |
| Всего по мероприятию | 150274,0 | 144640,8 | 194 597,0 | 71 231,6 | 560 743,4 |
| Индикатор Мероприятия 1Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП | 1 |  | кв. м |  | 51354 | 75000 | 72265,8 | 20000 | 218619,8 |
| 2 | Мероприятие 2.Выполнение комплекса работ по ремонту внутриквартальных и внутридворовых проездов | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 10000,00 | 4639,1 | 15 760,4 | 5 000,0 | 35 399,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | 10000,00 | 4639,1 | 15 760,4 | 5 000,0 | 35 399,5 |
| Индикатор Мероприятия 2Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | кв. м |  | 10000 | - | - | - | 10000 |
| Индикатор Мероприятия 2Площадь внутридворовых и внутриквартальных проездов, приведенных в нормативное состояние | 1 |  | кв. м |  | - | 2590 | 5300 | 5300 | 13190 |
| 3 | Мероприятие 3.Выполнение комплекса работ по ремонту внутридворовых проездов в рамках деятельности ТОС | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 26800,00 | 26955,3 | 28 238,7 | 40 000,0 | 121 994,0 |
| Областной бюджет | 0 | 742,4 | 732,6 | 0 | 1475,0 |
| Всего по мероприятию | 26800,00 | 27697,7 | 28 971,3 | 40 000,0 | 123 469,0 |
| Индикатор Мероприятия 3Количество дворовых территорий, находящихся в нормативном состоянии | 1 |  | ед. в год |  | 15 | - | - | - | 15 |
| Индикатор Мероприятия 3Количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | 1 |  | ед. в год |  | - | 12 | 10 | 8 | 30 |
| 4 | Мероприятие 4.Содержание улично-дорожной сети города, инженерных сооружений и объектов ливневой канализации | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 269124,7 | 285773,1 | 365 910,9 | 339 220,0 | 1 260 028,7 |
| Индикатор 1 Мероприятия 4Протяженность улиц города, по которым проведена техническая паспортизация | 0,2 | км |  | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 13,5 |
| Индикатор 2 Мероприятия 4Протяженность сетей ливневой канализации вдоль магистральных дорог, приведенных в соответствие с нормативными требованиями | 0,3 | км |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Индикатор 3 Мероприятия 4Протяженность сетей ливневой канализации на внутриквартальной территории, по которым проведена техническая паспортизация | 0,5 | км |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 5 | Мероприятие 5.Техническое оснащение улично-дорожной сети города с целью обеспечения безопасности дорожного движения | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Местный бюджет | 27449,4 | 20857,5 | 20 855,7 | 20 350,0 | 89 512,6 |
|  | Областной бюджет | 9485,5 | 3685,3 | 0,0 | 0,0 | 13 170,8 |
|  | Всего по мероприятию | 36934,9 | 24542,8 | 20 855,7 | 20 350,0 | 102 683,4 |
|  | Индикатор 1 Мероприятия 5 | Количество установленных дорожных знаков | 0,2 | 2021 | шт. |  | 300 | - | - | - | 300 |
|  | Количество установленных и замененных дорожных знаков |  | 2022-2024 |  | - | 130 | 130 | 130 | 390 |
|  | Индикатор 2 Мероприятия 5 | Количество замененных и установленных искусственных дорожных неровностей | 0,1 | 2021 | шт. |  | 4 | - | - | - | 4 |
|  | Содержание искусственных дорожных неровностей (с ремонтом сегментов, в том числе повторно) |  | 2022-2024 |  | - | 95 | 90 | 95 | 280 |
|  | Индикатор 3 Мероприятия 5Протяженность нанесенной дорожной разметки | 0,3 | 2021-2024 | км |  | 88,7 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 311,3 |
|  | Индикатор 4 Мероприятия 5 | Количество переоборудованных светофорных объектов (перевооружение, реконструкция светофорных объектов) | 0,4 | 2021 | шт. |  | 1 | - | - | - | 1 |
|  | Ремонт светофорных объектов (количество выполненных ремонтов) | 2022-2024 |  | - | 45 | 45 | 45 | 135 |
| 7 | Мероприятие 7.Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2021 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 22 247,0 | 75 298,5 | 287 902,6 | 226 656,1 | 612 104,2 |
| Областной бюджет | 1 821,9 | 2 353,1 | 51 967,1 | 7 083,0 | 63 225,1 |
| Местный бюджет | 23 384,4 | 26 685,7 | 7 416,4 | 7 473,1 | 64 959,6 |
| Всего по мероприятию | 47 453,3 | 104 337,3 | 347 286,1 | 241 212,2 | 740 288,9 |
| В том числе:строительство подъездных автомобильных дорог от улицы Табулевича и улицы Левитана к земельному участку с кадастровым номером 40:27:030401:3322, расположенному по адресу ориентира: г. Обнинск, жилой район "Заовражье" | тыс. руб. | Федеральный бюджет | - | - | 0 | - | 0 |
| Областной бюджет | - | - | 51315,8 | - | 51315,8 |
| Местный бюджет | - | - | 2729,3 | - | 2729,3 |
| Всего по мероприятию | 0 | 0 | 54045,1 | 0 | 54045,1 |
| Индикатор Мероприятия 7Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | 0,3 | 0,53 | 1,5354 | 1,4 | 3,7654 |
| 9 | Мероприятие 9.Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | 2021 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 108915,70 | - | - | - | 108915,7 |
| Областной бюджет | 10189,60 | - | - | - | 10189,6 |
| Местный бюджет | 13203,10 | - | - | - | 13203,1 |
| Всего по мероприятию | 132308,40 | 0 | 0 | 0 | 132308,4 |
| 12 | Мероприятие 12.Реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красных Зорь на участке от ООО "Марк-4" до ул. Северная | 2021 - 2022 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 45000,00 | 0 | 0 | 0 | 45000,0 |
| Областной бюджет | 20217,40 | 0 | 0 | 0 | 20217,4 |
| Местный бюджет | 3432,50 | 23286,6 | 0 | 0 | 26719,1 |
| Всего по мероприятию | 68649,9 | 23286,6 | 0 | 0 | 91936,5 |
| Индикатор Мероприятия 12Протяженность вновь построенных и/или реконструированных дорог | 1 |  | км |  | 0,3 | 0,53 | - | - | 0,83 |
|  | Итого по 2-му этапу |  | тыс. руб. | Всего | 741545,20 | 614917,4 | 973 381,4 | 717 013,8 | 3 046 857,8 |
| В том числе |  |  | Местный бюджет | 420873,60 | 441430,1 | 505 771,5 | 433 274,7 | 1 801 349,9 |
| Областной бюджет | 84508,90 | 98188,8 | 179 707,3 | 57 083,0 | 419 488,0 |
| Федеральный бюджет | 236162,70 | 75298,5 | 287 902,6 | 226 656,1 | 826 019,9 |

## 5.3. Информация о реализации национальных проектов в рамках

## муниципальной программы "Дорожное хозяйство города Обнинска"

(в ред. [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=164656&dst=100088) Администрации г. Обнинска

от 09.11.2023 N 2780-п)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итоговое значение показателя |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | R | "Безопасные качественные дороги" |  |  | 2019 - 2024 |  | Всего | 136285,0 | 142355,5 | 107308,7 | 51117,3 | 52631,6 | 52631,6 | 542329,7 |
| Федеральный бюджет | 127451,0 | 63193,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250644,0 |
| Областной бюджет | 1872,7 | 73018,0 | 42794,5 | 48561,4 | 50000,0 | 50000,0 | 266246,6 |
| Местный бюджет | 6961,3 | 6144,5 | 4514,2 | 2555,9 | 2631,6 | 2631,6 | 25439,1 |
| 1.1 | R1 | "Дорожная сеть" | Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог | Автомобильные дороги по улицам: по пр. Ленина (от пр. Маркса до ул. Белкинской); ул. Королева (от пр. Маркса до ул. Курчатова); ул. Гагарина (от пр. Маркса до ул. Белкинской); ул. Красных Зорь (от пр. Ленина до ул. Мира); ул. Самсоновский проезд (от ул. Цветкова до ул. Заводской); ул. Жукова (от ул. Победы до ул. Мира); ул. Жолио-Кюри (от ул. Красных Зорь до ул. Курчатова); ул. Кончаловского (от пр. Ленина до Городского парка); ул. Кутузова (от ул. Пионерский проезд до ул. Пяткинский проезд); ул. Университетская (от ул. Кабицынской до ИАТЭ НИЯУ МИФИ); ул. Калужская (от пр. Маркса до ул. Энгельса); ул. Кутузова (продолжение от ул. Пионерский проезд до пр. Ленина) | 2019 | тыс. руб. | Всего | 136285,0 |  |  |  |  |  | 136285,0 |
| Федеральный бюджет | 127451,0 |  |  |  |  |  | 127451,0 |
| Областной бюджет | 1872,7 |  |  |  |  |  | 1872,7 |
| Местный бюджет | 6961,3 |  |  |  |  |  | 6961,3 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги по улицам: ул. Белкинская; ул. Мира; ул. Гагарина (нечетная сторона); от пр. Ленина, д. 40, до пр. Ленина, д. 63; ул. Пионерский проезд (участок Любого - Кутузова); пр. Маркса (участок ул. Курчатова - пр. Маркса, д. 108); ул. Любого (участок Пионерский проезд - Самсоновский проезд); ул. Жолио-Кюри (четная сторона, участок ул. Курчатова - ул. Красных Зорь); ул. Менделеева через Кончаловские горы, ж/д тоннель с выездом на шоссе Москва - Варшава (ул. Дачная); ул. Гурьянова (участок ул. Мира - ул. Комарова); пр. Ленина (дублер), участок от пр. Маркса до пр. Ленина, д. 176; ул. Мира (участок на пересечении ул. Мира - ул. Гурьянова) | 2020 | тыс. руб. | Всего |  | 142355,5 |  |  |  |  | 142355,5 |
| Федеральный бюджет |  | 63193,0 |  |  |  |  | 63193,0 |
| Областной бюджет |  | 73018,0 |  |  |  |  | 73018,0 |
| Местный бюджет |  | 6144,5 |  |  |  |  | 6144,5 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги по улицам пр-т Маркса (участок пр-т Маркса, 79, - пр-т Маркса, 108), по ул. Блохинцева (от ул. Пирогова до ул. Ленина), по ул. Комсомольской, по ул. Белкинская (от ул. Гагарина до ул. Борисоглебской), по ул. Королева (четная сторона, участок пр. Маркса - ул. Курчатова).Резервные объекты: по ул. Шацкого; перекресток с круговым движением по пр. Маркса, ул. Гагарина, ул. Королева; ул. Аксенова. Установка проекционных пешеходных переходов - 11 шт. | 2021 | тыс. руб. | Всего |  |  | 107308,7 |  |  |  | 107308,7 |
| Федеральный бюджет |  |  | 60000,0 |  |  |  | 60000,0 |
| Областной бюджет |  |  | 42794,5 |  |  |  | 42794,5 |
| Местный бюджет |  |  | 4514,2 |  |  |  | 4514,2 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам:- Окружная, от промплощадки N 2 до АБЗ (ул. Пяткинский проезд); Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинское (на участке от дома N 6 по ул. Белкинской до дома N 33 по ул. Борисоглебской); - ул. Циолковского | 2022 | тыс. руб. | Всего |  |  |  | 51117,3 |  |  | 51117,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  | 48561,4 |  |  | 48561,4 |
| Местный бюджет |  |  |  | 2555,9 |  |  | 2555,9 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам: - пр. Ленина. Участок от ул. Мира до Треугольной площади; по ул. Комарова; по ул. Звездная (вдоль ж/домов N 5, 7, 9 до МБОУ СОШ N 10); автомобильная дорога N 1 подъездная и внутриплощадная МПЗ (съезд на МПЗ с ул. Северная); по ул. Победы (от пр. Ленина до ул. Курчатова) | 2023 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  | 52631,6 |  | 52631,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 50000,0 |  | 50000,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 2631,6 |  | 2631,6 |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Площадь дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП |  |  | кв. м |  |  | 100845 | 51354 | 29506 | 40644,11 |  | 222319,11 |
|  | Целевой показатель 2.Протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках национального проекта |  |  | км |  |  | 7,745 | 5,43 | 2,5 | 3,3938 |  | 19,0688 |
|  |  |  | Целевой показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  | % |  | 47,6 | 48,7 | 48,9 | 50,0 | 49,1 |  | 48,9 |
|  |  |  | Целевой показатель 4. Доля дорожной сети городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии |  |  | % |  |  | 65,0 | 70,0 | 70,0 | 65,0 |  | 67,5 |
|  |  |  |  | Автомобильные дороги города по улицам: - пр. Ленина, участок от ул. Мира до д. 134 по пр. Ленина | 2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  |  | 52631,6 | 52631,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 50000,0 | 50000,0 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2631,6 | 2631,6 |
| 2 | F | "Жилье и городская среда" |  |  | 2019 - 2024 |  | Всего | 64366,2 | 418091,5 | 144620,4 | 78436,0 | 299 898,6 | 236 100,1 | 1241512,8 |
| Федеральный бюджет | 45056,3 | 401367,9 | 131162,7 | 75298,5 | 287 902,6 | 226 656,1 | 1167444,1 |
| Областной бюджет | 18666,2 | 12542,7 | 12011,5 | 2353,1 | 8 997,0 | 7 083,0 | 61 653,5 |
| Местный бюджет | 643,7 | 4180,9 | 1446,2 | 784,4 | 2 999,0 | 2 361,0 | 12 415,2 |
| 2.1. | F1 | "Жилье" | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Строительство 2-го этапа дороги по ул. Усачева | 2019 | тыс. руб. | Всего | 64366,2 |  |  |  |  |  | 64366,2 |
| Федеральный бюджет | 45056,3 |  |  |  |  |  | 45056,3 |
| Областной бюджет | 18666,2 |  |  |  |  |  | 18666,2 |
| Местный бюджет | 643,7 |  |  |  |  |  | 643,7 |
| Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесной в г. Обнинске Калужской области | 2020 | тыс. руб. | Всего |  | 46557,4 |  |  |  |  | 46557,4 |
| Федеральный бюджет |  | 44695,1 |  |  |  |  | 44695,1 |
| Областной бюджет |  | 1396,7 |  |  |  |  | 1396,7 |
| Местный бюджет |  | 465,6 |  |  |  |  | 465,6 |
|  |  |  |  | Строительство автодорог на территории жилого района "Заовражье" в г. Обнинске (2020/2021 - улица Славского, бульвар Антоненко) (2022 - ул. Табулевича от ул. Борисоглебской до пересечения с ул. Гагарина; 2023 - ул. Левитана (от ул. Владимира Малых до ул. Табулевича)) | 2020 - 2023 | тыс. руб. | Всего |  | 127712,0 | 24312,0 | 78436,0 |  |  | 230460,0 |
| Федеральный бюджет |  | 122603,5 | 22247,0 | 75298,5 |  |  | 220149,0 |
| Областной бюджет |  | 3831,4 | 1821,9 | 2353,1 |  |  | 8006,4 |
| Местный бюджет |  | 1277,1 | 243,1 | 784,4 |  |  | 2304,6 |
|  |  |  |  | Строительство автодороги "Обнинск - Кабицыно - Лапшинка" (магистральная улица общегородского значения от пересечения пр. Маркса и ул. Курчатова до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187), участок от ул. Университетской до границы земельного участка с кадастровым номером 40:03:030302:187 | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  | 259 936,9 |  | 259 936,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 249 539,3 |  | 249 539,3 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 7 798,2 |  | 7 798,2 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 2 599,4 |  | 2 599,4 |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  | 0,645 | 1,17559 | 0,53 | 1,0724 |  | 3,42299 |
|  |  |  | Целевой показатель 2. Объем ввода жилья <\*\*> (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр-н) |  |  | тыс. кв. м (за год) |  |  |  | 48,05 | 30,22 | 76,25 |  | 154,52 |
|  |  |  | Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | Строительство муниципальной магистральной улицы в продолжение проспекта Ленина от пересечения с улицей Владимира Малых до пересечения с улицей Борисоглебской | 2020 - 2021 | тыс. руб. | Всего |  | 243822,1 | 120308,4 |  |  |  | 364130,5 |
| Федеральный бюджет |  | 234069,2 | 108915,7 |  |  |  | 342984,9 |
| Областной бюджет |  | 7314,7 | 10189,6 |  |  |  | 17504,3 |
| Местный бюджет |  | 2438,2 | 1203,1 |  |  |  | 3641,3 |
|  |  |  | Целевой показатель 1. Протяженность построенных дорог |  |  | км |  |  |  | 1,5087 |  |  |  | 1,5087 |
|  |  |  | Целевой показатель 2. Объем ввода жилья <\*\*> (проект жилищного строительства "Жилой район "Заовражье" и 55 мкр-н) |  |  | тыс. кв. м (за год) |  |  |  | 48,05 |  |  |  | 48,05 |
|  |  |  |  | Строительство автодороги по ул. Левитана | 2023-2024 | тыс. руб. | Всего |  |  |  |  | 39 961,7 | 99 809,7 | 139 771,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 38 363,3 | 95 817,3 | 134 180,6 |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 1 198,8 | 2 994,3 | 4 193,1 |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 399,6 |  998,1 | 1 397,7 |
|  |  |  |  | Строительство автодорог на территории жилого района «Заовражье»(ул. Глазанова, ул.Поленова); реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Красных Зорь от СПМ ООО «Марк IV» до ул. Северная» I этап | 2024 | тыс. руб. | Всего  |  |  |  |  |  | 136 290,4 | 136 290,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 130 838,8 | 130 838,8 |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  | 4 088,7 | 4 088,7 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1 362,9 | 1 362,9 |