Приложение

 к постановлению Администрации города

 от №

**5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро- вания |  Годы реализации  | Целевое (суммар-ное)значениепоказа-теля |
| 2015 | 2016 |  2017 |  2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  *Мероприятие 1:***Строительство** **магистрального хозфекального коллектора** |  | **2015-2022** | тыс. руб. | **Всего:** | **48 935,4** | **43 243,3** | **0\*\*** | **0** | **0** | **127 469,0** | **145  964,0** | **123  629,0** | **489 237,7** |
| Федераль-ный бюджет | 48 935,4 | 42 243,3 | 0 | 0 | 0 | 54 114,0 | 54 114,0 | 54 114,0 | 253 520,7 |
| Местный бюджет | - | 997,0 | 0 | 0 | 0 | 73 355,0 | 91 850,0 | 69 515,0 | 235 717,0 |
|  *Индикатор 1:*протяженность проложенного коллектора | 0,5 |  | м. п. |  | -\* | -\* | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 |  334 |  1054 |
|  *Мероприятие 2:***Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск»**  |  |  **2015-2020** |  | Местный бюджет |  2 000,0 |  -  |  - |  - |  - | **4 000,0** |  - |  - |  **6 000,0** |
| *Индикатор 1:*наличие разработанной программы |  1 |  | Да – 1Нет - 0 |  |  0 |  |  |  |  |  1 |  |  |  1 |
| *Мероприятие 3:***Реализация проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  | **2015-2016** |  | **Местный бюджет** | **26 952,0** | **7 031,0** |  |  |  |  |  |  |  **33 983,0** |
| *Мероприятие 4:***Обеспечение сохранности и текущее обслуживание объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации города Обнинска. Корректировка»** |  |  **2015- 2017** |  |  | **5 654,0** | **18 155,0** | **9 470,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |  **-** | **33 279,0** |
| **ИТОГО по****программе** |  |  | тыс. руб. | **Всего:** | **83 541,4** | **68 426,3** | **9 470,0** | **0** | **0** | **131 469** | **145 964** | **123 629** | **562 499,7** |
| **Федераль-****ный бюджет** | **48 935,4** | **42 243,3** | **0** | **0** | **0** | **5 4114,0** | **54 114,0** |  **54 114,0** | **253 520,7** |
| **Местный бюджет** | **34 606,0** | **26 183,0** | **9 470,0** | **0** | **0** | **77 355,0** | **91 850,0** | **69 515,0** | **308 979,0** |

**\* -** согласно технологии строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.) без проходки тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

\*\* - в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год