ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2019 год

- Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города             Обнинска» по итогам 2019 года

Индикаторы по итогам реализации программы за 2019  год отсутствуют.

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

1. 2.1.  Продолжены  работы по  реализации 2-го этапа прокладки магистрального самотечного  коллектора  в соответствии с принятой технологией, начатые в 2015 году.      В состав  данного этапа входит строительство самотечного канализационного коллектора    от  ул. Комсомольская - ул. Красных Зорь из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм, протяженностью по проекту 1054,0 м.

В 2019 году выполнены следующие работы: расконсервация котлованов № 35, № 34; проложено 143,6 м. Подготовительные работы на строительном котловане (СК) № 31, сооружение котлована СК31 и консервация СК 34 и СК 31. Сооружение канализационного коллектора от СК № 35 до СК № 34 для будущей проходки.

Продолжение работ по строительству коллектора позволит создать условия для приведения системы водоотведения и очистки   в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

1.2.2.  Разработать проектно-сметную документацию для строительства объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинске».

Разработанный проект позволит принять участие МО «Город Обнинск» в Федеральном проекте «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ»,  утвержденной  постановлением   Правительства  РФ   от   30.12.2017  № 1710, и претендовать на получение субсидии в 2020 году.

1.2.3.  Разработать проектно-сметную документацию для строительства объекта «Канализационно-насосная станция с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова».

Разработанный проект позволит принять участие МО «Город Обнинск» в Федеральном проекте «Жилье» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  РФ»,  утвержденной  постановлением   Правительства  РФ   от   30.12.2017  № 1710, и претендовать на получение субсидии в 2020 году.

1.2.4. Реализация проекта "Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково" позволит принимать и очищать дождевые стоки, поступающие с городских территорий восточной части микрорайонов 45, 38, 46, территории зоны инновационного развития на ул. Красных Зорь, предприятий, расположенных в северной части промышленной зоны "Мишково" и предотвратить загрязнение неочищенными сточными водами, сбрасываемыми в реку Дырочную.

2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов

2.1.1. Высокая активность и эффективность работы соисполнителей Программы позволила успешно реализовать мероприятие  «Строительство магистрального хозфекального коллектора».

2.1.2.  По мероприятию «Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области»  разработана проектно-сметная документация. Заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной  документации   получено в 2020 году.

2.1.3. По мероприятию «Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова разработана проектно-сметная документация. Заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной  документации  получено  в 2020 году.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 12920,5 | 9691,2 | 75,0 |
| Федеральный бюджет | 32526,6 | 32212,0 | 99,0 |
| Областной бюджет | 14613,4 | 14472,1 | 99,0 |
| Итого | 60060,5 | 56375,3 | 93,9 |

  - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов

инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2019 год

|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план | кассовые | план | кассовые | план | кассовые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство магистрального хозфекального коллектора | МКУ "Городское строительство" | 40457,3 | 40457,3 | 100,0 | 26234,0 | 26234,0 | 11786,3 | 11786,3 | 2437,0 | 2437,0 | Нет |
| 2. | Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области» | МКУ "Городское строительство" | 7600,0 | 6698,2 | 88,1 | - | - | - | - | 7600,0 | 6698,2 | Оплачены работы по проектирование, заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено в 2020 году |
| 3. | Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова | МКУ "Городское строительство" | 9603,4 | 9123,2 | 95,0 | 6292,6 | 5978,0 | 2827,1 | 2685,8 | 483,7 | 459,4 | Оплачены работы по проектированию, заключение государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации получено в 2020 году |
| 4. | Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | МКУ "Городское строительство | 2399,8 | 96,6 | 4,0 | - | - | - | - | 2399,8 | 96,6 | Неисполнение сроков контракта |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 60060,5 | 56375,3 | 93,9 | 32526,6 | 32212,0 | 14613,4 | 14472,1 | 12920,5 | 9691,2 |  |

- Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения

4.1. По мероприятию «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны «Мишково» проектная документация не разработана  из-за  срыва сроков исполнения контракта подрядной организацией.

- Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением   № 87-п от 25.01.2019 в  программу внесены изменения, связанные с:

- новой  редакцией  раздела  1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»,  раздела  3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

- внесением изменений в  раздел 2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы»;

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденным с решением  Обнинского  городского  Собрания   от 12.12.2017    № 01-35  (в редакции от 25.12.2018 № 01-49) и показатели 2019-2021 годов  и  от 11.12.2018  № 01-48.

5.2. Постановлением  № 1073-п от 14.06.2019 в программу внесены изменения, связанные с:

-  включением нового  мероприятия «Строительство очистных сооружений магистрального ливневого коллектора в районе ЖК «Зайцево»;

-  приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48.

5.3. Постановлением № 1178-п от 02.07.2019 в программу внесены изменения, связанные с включением нового  мероприятия «Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции в районе ул. Пирогова, финансируемого за счет средств экономии денежных средств от мероприятия «Строительство магистрального хозфекального коллектора».

5.4. Постановлением № 2112-п от 22.11.2019 в программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с в соответствие с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 "О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"  (в редакции от 22.10.2019  № 03-57), в соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ.

5.5. Постановлением № 493-п от 25.03.2020 в программу внесены изменения, связанные с:

- приведением объемов финансирования программы в соответствие с решением Обнинского городского Собрания   от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции от 24.12.2019 № 01-61),  решением от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

- новой редакцией в  раздела  2 Программы  «Цели и задачи муниципальной программы».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» за 2019 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятие 1. Строительство магистрального хозфекального коллектора | 0,674 | х | тыс.руб. | 40 457,3 | 40 457,3 | х | 1,000 |
|  |  |  | К1=0,5х1+0,4х1+0,1х1=1,000 |  |
| 2. | Мероприятие 2. Строительство объекта «Городской магистральный напорный хозфекальный коллектор и КНС-51 в г. Обнинск Калужской области» | 0,126 | х | тыс.руб. | 7600,0 | 6698,2 | х | 0,952 |
|  |  |  | К2=0,5х1+0,4х0,881+0,1х1=0,952 |  |
| 3. | Разработка проектной документации и строительство канализационно-насосной станции с двумя коллекторами в районе ул. Пирогова | 0,160 | х | тыс.руб. | 9603,4 | 9123,2 | х | 0,980 |
|  |  |  | К3=0,5х1+0,4х0,950+0,1х1=0,980 |  |
| 4. | Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | 0,040 | х | тыс.руб. | 2399,8 | 96,6 | х | 0,002 |
|  |  |  | К4=0,5х0+0,4х0,04+0,1х0=0,002 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | И=0,674х1,0 + 0,126х0,952 + 0,160х0,98 + 0,04х0,002= 0,951 | 0,951 |

Начальник отдела развития инженерной

инфраструктуры 		                                                                                                   А.Я.Чернов

Исп. Молчанова Н.А.

3962097