Приложение № 1 к постановлению администрации города Обнинска

от 06.03.2026 № 426-п

«Приложение № 1 к муниципальной программе города Обнинска «Развитие

инженерной инфраструктуры»

Характеристика муниципальной программы города Обнинска «Развитие инженерной инфраструктуры»

|  | Единица измерения | Весовое значение | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  | Целевое (суммарное) значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа, всего | тыс.руб. |  | 75777,5 | 139191,8 | 68440,0 | 70750,0 | 798492,7 | 672492,7 | 1825144,7 | 2030 |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687360,0 | 566400,0 | 1253760,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 56778,6 | 0,0 | 0,0 | 21480,0 | 17700,0 | 95958,6 | 2030 |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 75777,5 | 82413,2 | 68440,0 | 70750,0 | 89652,7 | 88392,7 | 475426,10 | 2030 |
| Цель Программы Создание комфортных условий проживания населения, повышение качества услуг и надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения в рамках перспективного развития города | тыс.руб. |  | 75777,5 | 139191,8 | 68440,0 | 70750,0 | 798492,7 | 672492,7 | 1825144,7 | 2030 |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687360,0 | 566400,0 | 1253760,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 56778,6 | 0,0 | 0,0 | 21480,0 | 17700,0 | 95958,6 | 2030 |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 75777,5 | 82413,2 | 68440,0 | 70750,0 | 89652,7 | 88392,7 | 475426,10 | 2030 |
| Показатель 1 Цели Программы Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2030 |
| Показатель 2 Цели Программы Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 2030 |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ, всего | тыс.руб. |  | 1985,7 | 73097,0 | 0,0 | 0,0 | 716000,0 | 590000,0 | 1381082,7 | 2030 |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 687360,0 | 566400,0 | 1253760,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 56778,6 | 0,0 | 0,0 | 21480,0 | 17700,0 | 95958,6 | 2030 |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 1985,7 | 16318,4 | 0,0 | 70750,0 | 7160,0 | 5900,0 | 102114,1 | 2030 |
| Направление 1 Проектной части - Участие в реализации регионального проекта «Жилье», всего | тыс.руб. |  | 0,0 | 73097,0 | 0,0 | 0,0 | 456000,0 | 310000,0 | 839097,0 | 2030 |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 437760,0 | 297600,0 | 735360,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 56778,6 | 0,0 | 0,0 | 13680,0 | 9300,0 | 79758,6 | 2030 |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 16318,4 | 0,0 | 0,0 | 4560,0 | 3100,0 | 23978,4 | 2030 |
| Направление 2 Проектной части Участие в реализации регионального проекта «Чистая вода», всего | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260000,0 | 280000,0 | 540000,0 | 2030 |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249600,0 | 268800,0 | 518400,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс. руб |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7800,0 | 8400,0 | 16200,0 | 2030 |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 2800,0 | 5400,0 | 2030 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ, всего | тыс.руб. |  | 73791,8 | 66094,8 | 68440,0 | 70750,0 | 82492,7 | 82492,7 | 44062,0 | 2030 |
| в т.ч., федеральный бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2030 |
| местный бюджет | тыс.руб. |  | 73791,8 | 66094,8 | 68440,0 | 70750,0 | 82492,7 | 82492,7 | 444062,0 | 2030 |
| Направление 1 Процессной части «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска» местный бюджет | тыс.руб. |  | 73791,8 | 66094,8 | 68440,0 | 70750,0 | 82492,7 | 82492,7 | 444062,0 | 2030 |

## ».

Приложение № 2 к постановлению администрации города Обнинска

от 06.03.2026 №  426-п

«Приложение № 3 к муниципальной программе города Обнинска «Развитие

инженерной инфраструктуры»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы города Обнинска

«Развитие инженерной инфраструктуры» на 2025 год

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа, всего | тыс.руб. |  |  | 75 777,5 | 0,0 | 0,00 | 75 777,5 |
| Показатель 1 Цели Программы Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0,5 | 3 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Цели Программы Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0,5 | 9,00 |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | тыс.руб. |  |  | 1 985,7 | 0,0 | 0,0 | 1 985,7 |
| Направление 1 Проектной части Проект «Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова» | тыс.руб. |  |  | 1 985,7 | 0,0 | 0,0 | 1 985,7 |
| Показатель Направления 1 Проектной части Объем ввода жилья | тыс.м2 | 1 | 20,50 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 1 Проектной части Выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова | тыс.руб. |  |  | 1985,7 | 0,0 | 0,0 | 1985,7 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) | тыс.руб. |  |  | 73791,8 | 0,0 | 0,0 | 73791,8 |
| Направление 1 Процессной части «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска» | тыс.руб. |  |  | 73791,8 | 0,0 | 0,0 | 73791,8 |
| Показатель 1 Направления 1 Доля выполненных работ по реконструкции очистных сооружений от запланированных | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 1 Доля выполненных строительных работ по строительству нового водозаборного узла с магистральными водопроводами от запланированных | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 1 Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | тыс.руб. |  |  | 705,8 | 0,0 | 0,0 | 705,8 |
| Мероприятие 2 Направления 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | тыс.руб. |  |  | 73086,0 | 0,0 | 0,0 | 73086,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городское строительство» | тыс.руб. |  |  | 57 052,0 | 0,0 | 0,0 | 57 052,0 |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» города Обнинска | тыс.руб. |  |  | 16034,0 | 0,0 | 0,0 | 16034,0 |

Приложение № 3 к постановлению администрации города Обнинска

от  06.03.2026 № 426-п

«Приложение № 4 к муниципальной программе города Обнинска «Развитие

инженерной инфраструктуры»

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы города Обнинска

«Развитие инженерной инфраструктуры» на 2026 год

|  | Единица измерения | Весовое значение | Целевое значение | Объем финансирования Программы по уровням бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего, в т.ч. | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа, всего | тыс.руб. |  |  | 139 191,8 | 0,0 | 56 778,6 | 82 413,2 |
| Показатель 1 Цели Программы Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | ед. | 0,5 | 3 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Цели Программы Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 0,5 | 9,00 |  |  |  |  |
| ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ | тыс.руб. |  |  | 73 097,0 | 0,0 | 56 778,6 | 16 318,4 |
| Направление 1 Проектной части Участие в реализации регионального проекта «Жилье» (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни») | тыс.руб. |  |  | 73 097,0 | 0,0 | 56 778,6 | 16 318,4 |
| Показатель 1 Направления 1 Проектной части Объем ввода жилья | тыс.м2 | 1 | 16,20 |  |  |  |  |
| Мероприятие Направления 1 Проектной части Выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова, в том числе: | тыс.руб. |  |  | 73097,0 | 0,0 | 0,0 | 73097,0 |
| Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова | тыс.руб. |  |  | 57 352,1 | 0,0 | 56 778,6 | 573,5 |
| Выполнение работ по строительству канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова | тыс.руб. |  |  | 15 744,9 | 0,0 | 0,0 | 15 744,9 |
| ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ (КОМПЛЕКСЫ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) | тыс.руб. |  |  | 66 094,8 | 0,0 | 0,0 | 66 094,8 |
| Направление 1 Процессной части «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере строительства (реконструкции), капитального ремонта (ремонта) объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Обнинска» | тыс.руб. |  |  | 66 094,8 | 0,0 | 0,0 | 66 094,8 |
| Показатель 1 Направления 1 Доля выполненных работ по реконструкции очистных сооружений от запланированных | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Показатель 2 Направления 1 Доля выполненных строительных работ по строительству нового водозаборного узла с магистральными водопроводами от запланированных | % | 0,5 | 100,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Направления 1 Подготовительные работы для обеспечения выполнения проектов при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | тыс.руб. |  |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 2 Направления 1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, в том числе: | тыс.руб. |  |  | 65094,8 | 0,0 | 0,0 | 65094,8 |
| Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Городское строительство» | тыс.руб. |  |  | 59594,8 | 0,0 | 0,0 | 59594,8 |
| Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры» города Обнинска | тыс.руб. |  |  | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 |

## ».