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ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2022 – 2027 ГОДЫ

Часть 1. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа города Обнинска Калужской области на 2022 - 2027 годы (далее - Документ планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок населения автомобильным транспортом по регулярным муниципальным маршрутам на территории городского округа города Обнинска Калужской области.

Планируемые мероприятия направлены на создание условий, обеспечивающих наиболее полное удовлетворение спроса населения города Обнинска на транспортные услуги, организацию транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям безопасности перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, повышение культуры и качества обслуживания.

Реализация мероприятий по развитию системы регулярных перевозок возможна при условии достаточного финансирования из бюджетов всех уровней, а также привлечения инвестиций частных лиц и организаций.
2. Настоящим Документом планирования определяются цели развития системы регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа города Обнинска Калужской области на 2022 - 2027 годы с учетом социальных, экономических и экологических факторов развития городского округа города Обнинска Калужской области, к которым относятся:
- повышение качества транспортного обслуживания населения для всех жителей городского округа в соответствии с Социальным стандартом, утвержденным постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа города Обнинска Калужской области» к качеству транспортных услуг, оказываемых населению, с учетом имеющейся транспортной инфраструктуры, характеристик транспортного спроса с учетом имеющихся бюджетных возможностей;

- повышение привлекательности перевозок транспортом общего пользования и создание условий для переориентации на него перевозок, осуществляемых личным автотранспортом;

- снижение совокупных издержек общества, связанных с обеспечением мобильности населения, включающих:

- затраты времени населения на передвижения;

- ущерб от дорожно-транспортных происшествий;

- ущерб от загрязнения окружающей среды.

3. Основными задачами развития регулярных перевозок, решение которых обеспечивает достижение перечисленных целей, являются следующие:

- создание структуры маршрутной сети, посредством оптимизации по параметрам территориальной доступности, пересадочности, продолжительности поездки, с рассмотрением в том числе возможности максимального использования существующей транспортной инфраструктуры общего пользования, легко воспринимаемой и запоминающейся жителями и гражданами, временно присутствующими или проживающими на территории городского округа города Обнинска Калужской области, в том числе за счет повышения информированности населения о работе пассажирского транспорта общего пользования (путем внедрения систем информирования пассажиров о движении транспортных средств на маршрутах в режиме реального времени и др.);

- обеспечение пассажирских перевозок по регулярным муниципальным маршрутам города посредством подвижного состава, обеспечивающего перевозки маломобильных групп населения, отвечающего современным требованиям.

4. Перечень и сроки реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок в процессе их осуществления могут уточняться, но без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим Документом планирования.

5. План мероприятий по реализации Документа планирования:

5.1. Маршрутная сеть города.

	П/п
	Номер маршрута
	Наименование маршрута
	Начальный/ конечный остановочные пункты

	1
	1
	«Промплощадка - Промплощадка»
	Промплощадка/Промплощадка

	2
	2
	«АБЗ - АБЗ»
	АБЗ/АБЗ

	3
	3
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	Кончаловские горы/Кончаловские горы

	4
	4А
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	Привокзальная площадь/Привокзальная площадь

	5
	4Б
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	Привокзальная площадь/Привокзальная площадь

	6
	5
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	Привокзальная площадь/Привокзальная площадь

	7
	6
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	Привокзальная площадь/Привокзальная площадь

	8
	7
	«Промплощадка - Промплощадка»
	Промплощадка/Промплощадка

	9
	8
	«Автостанция - Автостанция»
	Автостанция/Автостанция

	10
	9А
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	Привокзальная площадь/Привокзальная площадь

	11
	9Б
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	Привокзальная площадь/Привокзальная площадь

	12
	10А
	«ул. Энгельса - ФХИ им. Карпова»
	ул. Энгельса/ФХИ им. Карпова

	13
	10Б
	«Привокзальная площадь - гост. «Юбилейная»
	Привокзальная площадь /гост. «Юбилейная»

	14
	10В
	«ул. Гагарина - ул. Гагарина»
	ул. Гагарина/ул. Гагарина

	15
	11
	«Автостанция - Автостанция»
	Автостанция/Автостанция

	16
	4
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»

	17
	9
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»

	18
	12
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»

	19
	13
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»

	20
	2АБЗ
	«АБЗ – АБЗ»
	«АБЗ – АБЗ»

	21
	2КГ
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»

	22
	3АБЗ
	«АБЗ – АБЗ»
	«АБЗ – АБЗ»

	23
	3КГ
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
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5.2. План-график внесения изменений в маршрутную сеть города.

	П/п
	Мероприятие по внесению изменений в маршрутную сеть города
	Дата внесения изменений

	1
	Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск» № 9 с наименованием маршрута в виде начального и конечного остановочных пунктов: «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» и наименованием промежуточных остановочных пунктов: Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - Завод «Сигнал» - Дворец культуры - 32 мкр-н - «Дом для Дома» - пр. Маркса - 39 мкр-н - «Фантазия» - 12 месяцев - ул. Калужская - ОУС - «Коробейники» - ИМР - ЦИПК - Школа № 4 - маг. «Малыш» - гост. «Юбилейная»
	4 кв. 2027 г.

	2
	Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск» № 12 с наименованием маршрута в виде начального и конечного остановочных пунктов: «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» и наименованием промежуточных остановочных пунктов: Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - Завод «Сигнал» - Дворец культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - ЖК «Олимп» - ЖК «Олимп» - Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ «Триумф Плаза» - «Дом для Дома» - пр. Маркса - ул. Энгельса - муз. школа - ОУС - «Коробейники» - ИМР - ЦИПК - Школа № 4 - маг. «Малыш» - гост. «Юбилейная»
	4 кв. 2027 г.

	3
	Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск» № 13 с наименованием маршрута в виде начального и конечного остановочных пунктов: «Привокзальная площадь - Привокзальная площадь» и наименованием промежуточных остановочных пунктов: маг. «Малыш» - Школа № 4 - ЦИПК - ИМР - «Коробейники» - ОУС - муз. школа - ул. Энгельса - пр. Маркса - «Дом для Дома» - Школа № 16 - ул. Гагарина - Белкинский овраг - ЖК «Олимп» - ЖК «Олимп» - ИФЗ - 51 мкр-н - Дом связи - Завод «Сигнал» - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. «Юбилейная»
	4 кв. 2027 г.

	4
	Установление муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Обнинск" с наименованием № 2КГ в виде начального и конечного остановочных пунктов "Кончаловские горы - Кончаловские горы" и наименованием промежуточных остановочных пунктов: Протва - ДОК - пл. Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения - Привокзальная площадь - Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - Завод "Сигнал" - Дворец культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ "Триумф Плаза" - "Дом для Дома" - пр. Маркса - ул. Энгельса - Универмаг "Центральный" - ОУС - "Коробейники" - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная" - Парк культуры - ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК – без названия 
	4 кв. 2025

	5
	Установление муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Обнинск" с наименованием № 2АБЗ в виде начального и конечного остановочных пунктов "АБЗ - АБЗ" и наименованием промежуточных остановочных пунктов: Пяткинский проезд - Промплощадка - ДОК - пл. Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения - Привокзальная площадь - Универмаг - Поликлиника - Торговый центр - Завод "Сигнал" - Дворец культуры - 51 мкр-н - ИФЗ - Белкинский овраг - ул. Гагарина - ТРЦ "Триумф Плаза" - "Дом для Дома" - пр. Маркса - ул. Энгельса - Универмаг "Центральный" - ОУС - "Коробейники" - ИМР - ЦИПК - Школа N 4 - маг. "Малыш" - гост. "Юбилейная" - Парк культуры - ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК - Промплощадка - Пяткинский проезд 
	4 кв. 2025

	6
	Установление муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Обнинск" с наименованием № 3КГ в виде начального и конечного остановочных пунктов "Кончаловские горы - Кончаловские горы" и наименованием промежуточных остановочных пунктов: Протва - ДОК - пл. Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения - Привокзальная площадь - маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР - "Коробейники" - ОУС - муз. школа - ул. Энгельса - пр. Маркса - "Дом для Дома" - Школа N 16 - ул. Гагарина - Белкинский овраг - ИФЗ - 51 мкр-н - Дом связи - Завод "Сигнал" - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. "Юбилейная" - Парк культуры - ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК - без названия 
	4 кв. 2025

	7
	Установление муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Обнинск" с наименованием № 3АБЗ в виде начального и конечного остановочного пунктов "АБЗ - АБЗ" и наименованием промежуточных остановочных пунктов: Пяткинский проезд – 
Промплощадка - ДОК - пл. Бондаренко - ДК ФЭИ - Парк культуры - пл. Преображения - Привокзальная площадь - маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК - ИМР - "Коробейники" - ОУС - муз. школа - ул. Энгельса - пр. Маркса - "Дом для Дома" - Школа N 16 - ул. Гагарина - Белкинский овраг - ИФЗ - 51 мкр-н - Дом связи - Завод "Сигнал" - Бассейн - Поликлиника - Универмаг - гост. "Юбилейная" - Парк культуры - ДК ФЭИ - пл. Бондаренко - ДОК - Промплощадка - Пяткинский проезд
	4 кв. 2025


5.3. План заключения муниципальных контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.
	П/п
	Номер маршрута
	Наименование маршрута
	Планируемая дата начала осуществления пассажирских перевозок по маршруту

	1
	1
	«Промплощадка - Промплощадка»
	01.11.2026

	2
	2
	«АБЗ - АБЗ»
	01.11.2026

	3
	3
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	01.11.2026

	4
	4А
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	5
	4Б
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	6
	5
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	7
	6
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	8
	7
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	9
	8
	«Автостанция - Автостанция»
	01.11.2026

	10
	9А
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	11
	9Б
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	12
	10А
	«ул. Энгельса - ФХИ им. Карпова»
	01.11.2026

	13
	10Б
	«Привокзальная площадь - гост. «Юбилейная»
	01.11.2026

	14
	10В
	«ул. Гагарина - ул. Гагарина»
	01.11.2026

	15
	11
	«Автостанция - Автостанция»
	01.11.2026

	16
	4
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	17
	9
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	18
	12
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	19
	13
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	01.11.2026

	20
	2АБЗ
	«АБЗ – АБЗ»
	01.12.2026

	21
	2КГ
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	01.12.2026

	22
	3АБЗ
	«АБЗ – АБЗ»
	01.12.2026

	23
	3КГ
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	01.12.2026


Количество, класс транспортных средств определяются исходя из расчета расписания движения транспортных средств по регулярным муниципальным маршрутам с учетом особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей.

5.4. Тарифы на перевозки пассажиров и багажа по регулярным маршрутам утверждены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 20.07.2023 № 75-РК «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа «Город Обнинск».

5.5. Ответственным за реализацию плана мероприятий по реализации Документа планирования является администрация городского округа города Обнинска Калужской области.

6. План бюджетного финансирования.

План бюджетного финансирования утвержден решением Собрания города Обнинска от 09.12.2025 № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», согласно которому на транспорт выделено на 2026 год 542 181 580,00 рублей.

7. Параметрами мониторинга реализации и эффективности Документа планирования, в том числе в части реализации Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа города Обнинска Калужской области, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п, являются надежность, доступность, комфортность.

Средствами учета данных с целью мониторинга являются данные автоматизированной системы учета и оплаты проезда, спутниковой системы навигации, системы подсчета пассажирского потока, системы «НИС Калугаинформтех», камер видеонаблюдения, отчеты от пассажироперевозчиков о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа, о выходе транспортных средств на муниципальный маршрут с указанием сведений о классе и регистрационном номере каждого транспортного средства на текущую дату, об исполнении расписания с указанием невыполненных и выполненных с нарушением расписания рейсов (в случае наличия) и причин их невыполнения, а также данные, полученные в ходе линейного контроля.
Часть 2. ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Документ планирования разработан на основе утвержденных нормативно правовых актов муниципального образования и документов транспортного планирования, таких как:

- постановление Правительства Калужской области от 15.12.2022 № 970 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2040 года»;

- решение Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Город Обнинск»;

- постановление Администрации города Обнинска от 22.11.2017 № 1861-п «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Обнинск» на 2017 - 2030 годы»;

- социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа города Обнинска Калужской области, утвержденный постановлением администрации города Обнинска от 06.09.2021 № 2083-п;

- постановление Правительства Калужской области от 04.04.2025 № 251 «О региональном стандарте транспортного обслуживания населения на территории Калужской области на 2026-2030 годы»;

- постановление администрации города Обнинска от 06.03.2026 № 427-п «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа города Обнинска Калужской области и признании утратившим силу постановления Администрации города Обнинска от 05.08.2022 № 1699-п «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Город Обнинск»;

- постановление администрации города Обнинска от 11.09.2025 № 2244-п «Об утверждении реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в городском округе город Обнинск Калужской области»;

- постановление Администрации города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании комиссии по обследованию регулярных муниципальных маршрутов, обслуживаемых автотранспортом категории «М3» и «М2», на территории муниципального образования «город Обнинск» и разработке их паспортов»;

- постановление Администрации города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

- постановление администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утверждении Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Обнинска Калужской области»;

- приказ министерства конкурентной политики Калужской обл. от 20.07.2023 № 75-РК «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа «Город Обнинск»;

- постановление Правительства Калужской области от 24.03.2005 № 75 «О введении на территории Калужской области для отдельных категорий граждан единого социального проездного билета» (вместе с Перечнем категорий граждан, постоянно проживающих в Калужской области, имеющих право проезда по единым социальным проездным билетам в электрифицированном и автомобильном транспорте общего пользования на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам);

- научно-исследовательская работа «Разработка и обоснование мероприятий «Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе Обнинске с выбором оптимальной транспортной связи южной части города с федеральной автомобильной дорогой М-3 «Украина» на основании научного анализа эффективности транспортных и пассажирских перемещений»;

- распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 22.12.2025 № ИК-324-р «Об утверждении методических рекомендаций по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской инфраструктуры для населения».

2. Анализ текущего состояния транспортного обслуживания населения.

Площадь территории городского округа города Обнинска Калужской области на 2026 год составляет 5502,92 га.

Рельеф имеет равнинный характер (перепад высот ок. 170 м). Климат территории Обнинска характеризуется как умеренно континентальный с отчетливо выраженной сезонностью в течение года. Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет +17,8 °C. Абсолютная максимальная температура может достигать 32 °C. Средняя температура самого холодного месяца года (январь) – -9,9 °C. Абсолютный минимум температур зимой может достигать -39 °C. Средняя годовая температура +4 °C.

Численность населения на 01.01.2023 – 129584, на 01.01.2024 – 132477, на 01.01.2025 – 132965, на 01.01.2026 (оценка) – 133700.
Перечень маршрутов в городе Обнинске обеспечивающих транспортную доступность до бюджетных учреждений здравоохранения (стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями, в том числе участковые больницы; поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара; станции (подстанции) скорой медицинской помощи; фельдшерские или фельдшерско-акушерские здравпункты, центры (отделения) врачей общей практики (семейных врачей):
	П/п
	Номер маршрута
	Наименование маршрута
	Название остановочного пункта

	1
	1
	«Промплощадка - Промплощадка»
	«ДК ФЭИ»; «Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»; «ДК ФЭИ»

	2
	2
	«АБЗ - АБЗ»
	 «ДК ФЭИ»; «Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»; «ДК ФЭИ»

	3
	3
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	«ДК ФЭИ»

	4
	4А
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"» 

	5
	4Б
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»

	6
	5
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»

	7
	6
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»

	8
	7
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«ДК ФЭИ»

	9
	9А
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"» 

	10
	9Б
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»

	11
	10Б
	«Привокзальная площадь - гост. «Юбилейная»
	«Торговый центр»; «Завод "Сигнал"»

	12
	4
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»

	13
	9
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"» 

	14
	12
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Поликлиника»; «Торговый центр»;
«Завод "Сигнал"»

	15
	13
	«Привокзальная площадь - Привокзальная площадь»
	«Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»

	16
	2АБЗ
	«АБЗ – АБЗ»
	«ДК ФЭИ»; «Поликлиника»; «Торговый центр»; «Завод "Сигнал"»; «ДК ФЭИ»

	17
	2КГ
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	

	18
	3АБЗ
	«АБЗ – АБЗ»
	«ДК ФЭИ»; «Завод "Сигнал"»; «Бассейн»; «Поликлиника»; «ДК ФЭИ»


	19
	3КГ
	«Кончаловские горы - Кончаловские горы»
	


В соответствии с Генеральным планом города Обнинска, утвержденным решением Собрания города Обнинска от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50, от 09.11.2021 № 01-18),      на территории города Обнинска планируются к размещению объекты жилого и общественно-делового назначения, а также объекты социальной инфраструктуры.

Перечень строящихся объектов (социально значимых, жилых, гражданских и промышленных), а также введенных в эксплуатацию объектов приведен в таблице ниже.
Социально-значимые объекты

	№
	Наименование объекта
	Расположение объекта
	Срок действия разрешения на строительство и (или) ввод объекта в эксплуатацию 

	1
	Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 40 мест в г. Обнинске
	г. Обнинск, 

ул. Пирогова, д. 15
	03.02.2027


Жилые объекты
	1
	Многоквартирный жилой дом № 18 с подземным паркингом
	г. Обнинск, жилой район "Заовражье", микрорайон № 1
	22.11.2027

	2
	Многоквартирный жилой комплекс на территории микрорайона "Солнечная долина" в г. Обнинске Калужской области
	г. Обнинск, 

ул. Долгининская
	23.03.2029



	3
	Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс и объекты инфраструктуры. Этап 2.1, жилой дом 5В, объекты инфраструктуры
	г. Обнинск, жилой район «Заовражье», квартал № 11
	03.08.2027

	4
	Многоквартирные дома по ул. Табулевича в квартале № 6 жилого района «Заовражье» в 

г. Обнинске Калужской области. Этап 4»
	г. Обнинск, 

ул. Табулевича
	16.12.2027

	5
	Многоквартирный жилой дом № 2 в 

ЖК "Зеленый остров"
	г. Обнинск, 

пр. Ленина
	31.12.2027

	6
	Реконструкция офисного здания, располо-женного в городе Обнинске Калужской области, по адресу: ул. Шацкого д. 2, в границах земельного участка с кадастровым номером 40:27:020302:55, под жилой дом
	г. Обнинск, 

ул. Шацкого, д. 2
	09.12.2026

	7
	Многоквартирный жилой дом №7 (корпус 2)
	г. Обнинск, 

ул. Комсомольская
	31.12.2026

	8
	Многоквартирный жилой дом, со встроенными помещениями первого и цокольного этажей, торгового и общественного назначения 

	г. Обнинск, 

пр. Ленина, 86
	17.07.2026

	9
	Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземным паркингом

	г. Обнинск, 

ул. Усачева
	23.10.2026

	10
	Восьмиэтажный двухподъездный жилой дом, 

г. Обнинск, 26 микрорайон

	г. Обнинск, 

ул. Кутузова
	09.12.2026

	11
	Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс и объекты инфраструктуры по адресу: Калужская область, г. Обнинск, жилой район "Заовражье", квартал № 11. Этап 2.1, жилой дом 4Б, объекты инфраструктуры

	г. Обнинск, жилой район «Заовражье»
	18.01.2027

	12
	Калужская область. Зона № 1 общественного центра г. Обнинска. Жилой комплекс, со встроенными помещениями офисов, торговыми центрами и подземной автостоянкой. Этап 3

	Зона № 1 общественного центра г. Обнинска 
	21.10.2027

	13
	Дома блокированной застройки 
	г. Обнинск, 

ул. Борисоглебская
	Ввод объекта 20.02.2026

	14
	Многоквартирный жилой комплекс
	г. Обнинск, 

ул. Долгининская, 

д. 10
	Ввод объекта

11.11.2025

	15
	Многоэтажный многоквартирный жилой комплекс и объекты инфраструктуры

	г. Обнинск, пр. Ленина, дом 123
	Ввод объекта 18.12.2025

	16
	Жилой комплекс со встроенными помещениями торгово-делового назначения и подземной автостоянкой

	г. Обнинск, 

ул. Белкинская, 

дом 36
	Ввод объекта 07.10.2025


Гражданские и промышленные объекты

	1
	Складское здание
	г. Обнинск, 

ул. Красных Зорь
	23.09.2027

	2
	Дом творчества
	г. Обнинск, 

ул. Любого, д. 9
	30.10.2026

	3
	Здание храма и звонницы - 1 этап комплекса православного храма
	г. Обнинск,

 пр. Ленина, 21а
	30.06.2027

	4
	Многоярусная автостоянка для постоянного хранения автотранспорта в квартале № 8 жилого района «Заовражье» 

	г. Обнинск, жилой район «Заовражье»
	24.10.2026

	5
	Многофункциональный офисный центр
	г. Обнинск, 

ул. Красных Зорь
	21.05.2029

	6
	Сблокированное нежилое здание


	г. Обнинск, 

ул. Белкинская, 38
	24.07.2026



	7
	Складское здание
	г. Обнинск, 

ул. Красных зорь
	23.09.2027

	8
	Склад №1
	г. Обнинск, Коммунальный проезд
	20.11.2028

	9
	Офисно - складской корпус – 4 этап стр - ва 
	г. Обнинск, промзона Мишково
	21.02.2028

	10
	Промышленное здание - 2 этап строительства
	г. Обнинск, 

ул. Красных Зорь
	20.06.2028

	11
	Бизнес-инкубатор «Синтек»
	г. Обнинск, Промзона Мишково
	31.12.2026

	12
	Строительство и техническое перевооружение производственной базы для обеспечения серийного производства изделий остекления самолетов SSJ и МС-21 АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина

	г. Обнинск, Киевское шоссе 
	15.02.2027

	13
	Строительство и техническое перевооружение производственных участков 

для обеспечения серийного производства деталей из ПКМ двигателей серии ПД АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина 

	г. Обнинск, Киевское шоссе
	24.04.2027

	14
	Здание торгового назначения
	г. Обнинск, жилой район «Заовражье»
	01.03.2027



	15
	Изолятор временного содержания
	г. Обнинск, Пионерский проезд
	21.12.2026

	16
	Административно бытовой корпус

1 этап производственно-складского комплекса

	г. Обнинск, Коммунальный проезд
	22.11.2029

	17
	Храм в честь Святого благоверного князя Александра Невского
	г. Обнинск, ул. Менделеева, д. 6а
	14.10.2026

	18
	Торгово-офисный центр со встроенной автостоянкой
	г. Обнинск, пр.Ленина, д. 131
	20.03.2027



	19
	Производственно-складской корпус № 1

– 2 этап производственно-складского комплекса
	г. Обнинск, Коммунальный проезд
	18.01.2027

	20
	Здание магазина
	г. Обнинск, ул. Борисоглебская
	10.02.2029

	21
	Ремонтно-механическая мастерская грузового автотранспорта
	г. Обнинск, Киевское шоссе, 23
	14.08.2026



	22
	Неотапливаемый склад готовой продукции
	г. Обнинск, Киевское шоссе
	28.03.2028



	23
	Производственное здание
	г. Обнинск, 

ул. Красных Зорь
	02.02.2028



	24
	Производственный корпус завода по производству нестандартного металлообрабатывающего оборудования

	г. Обнинск,

 ул. Красных Зорь
	07.10.2026



	25
	Комплекс по производству пластиковой и жестяной тары и хранению комплектующих


	г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 63/1
	Ввод объекта 29.07.2025



	26
	Многоуровневый паркинг на 330 машиномест со встроенными общественными помещениями на 1–ом этаже, мкр. Заовражье, квартал № 11

	г. Обнинск, пр. Ленина, дом 231
	Ввод объекта 20.06.2025

	27
	Склад
	г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 13/1
	Ввод объекта 16.02.2026

	28
	Строительство инновационного центра исследования автомобильных технологий (ИЦИАТ)

	г. Обнинск, 

ул. Красных Зорь, 

дом 36/2
	Ввод объекта 28.04.2026



	29
	Ледовая арена
	г. Обнинск, 

пр. Ленина, д. 153/2
	Ввод объекта 24.12.2025

	30
	Архивный комплекс федерального казённого учреждения «Государственный архив Российской Федерации» 

	г. Обнинск, ул. Университетская, дом 4
	Ввод объекта 03.12.2025


Половозрастные категории населения городского округа города Обнинска Калужской области. Источник: данные Росстата (база данных показателей Калужской области) на 01.01.2024.

	Категория
	Количество, чел.
	Доля, %

	Население - всего
	132477
	100%

	Женщины - всего
	69481
	52,4%

	Мужчины - всего
	62996
	47,6%

	Женщины трудоспособного возраста (16-57 лет)
	36505
	52,5% (от женщин)

	Мужчины трудоспособного возраста (16-62 лет)
	41282
	65,5% (от мужчин)

	Население трудоспособного возраста - всего
	77787
	58,7%

	Женщины пенсионного возраста
	20681
	29,8% (от женщин)

	Мужчины пенсионного возраста
	9184
	14,6% (от мужчин)

	Население пенсионного возраста - всего
	29865
	22,5%


Половозрастные категории населения г. Обнинска по состоянию на 01.01.2025 (оценка)
	Категория
	Количество, чел.
	Доля, %

	Население - всего
	132965
	100%

	Женщины - всего
	69740
	52,4%

	Мужчины - всего
	63225
	47,6%

	Женщины трудоспособного возраста (16-58 лет)
	37166
	53,3% (от женщин)

	Мужчины трудоспособного возраста (16-63 лет)
	42000
	66,4% (от мужчин)

	Население трудоспособного возраста - всего
	79166
	59,5%

	Женщины пенсионного возраста
	20355
	29,2% (от женщин)

	Мужчины пенсионного возраста
	8921
	14,1% (от мужчин)

	Население пенсионного возраста - всего
	29276
	22,0%


Половозрастные категории населения г. Обнинска по состоянию на 01.01.2026 (оценка)
	Категория
	Количество, чел.
	Доля, %

	Население - всего
	133700
	100%

	Женщины - всего
	70126
	52,4%

	Мужчины - всего
	63574
	47,6%

	Женщины трудоспособного возраста (16-58 лет)
	37021
	52,8% (от женщин)

	Мужчины трудоспособного возраста (16-63 лет)
	42020
	66,1% (от мужчин)

	Население трудоспособного возраста - всего
	79041
	59,1%

	Женщины пенсионного возраста
	21046
	30,0% (от женщин)

	Мужчины пенсионного возраста
	9437
	14,8% (от мужчин)

	Население пенсионного возраста - всего
	30483
	22,8%


Структура населения по праву использования преимуществ в оплате проезда, а именно по праву пользования единого социального проездного билета на 20.05.2026:

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий - 10;

- участники Великой Отечественной войны - 5;

- ветераны боевых действий - 906;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 181;

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период - 0;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых - 234;

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма - 127;

- инвалиды I, II, III степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также не имеющие степени ограничения способности к трудовой деятельности - 2417;

- дети-инвалиды - 403;

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы - 68;

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС - 15;

- граждане, принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы - 525;

- граждане, указанные в ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча - 0;

- граждане, указанные в ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации - 1;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (п. 1 - 2 части 1 ст. 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча») – 19;

- граждане из подразделений особого риска - 76;

- ветераны труда, а также граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года (ветераны военной службы), достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины) или которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством - 10301;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны - 107;

- реабилитированные лица - 116;

- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - 0;

- лица, награжденные знаком «Почетный донор России» - 551;

- ветераны труда Калужской области - 845.

- члены семьи военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания на территории города Обнинска - 1800.

Численность пенсионеров по состоянию на 01.04.2026 по г. Обнинску составляет 33 053 человека.
Пассажирский автомобильный транспорт города Обнинска представлен одним видом транспортных средств: автобусами.

В настоящее время на территории городского округа города Обнинска Калужской области регулярные перевозки осуществляют:

- муниципальное бюджетное учреждение «Обнинский городской транспорт» (далее - МБУ «ОГТ»);

- муниципальное предприятие «Горэлектросети» (далее - МП «Горэлектросети»);

- коммерческие перевозчики - юридические лица (далее - коммерческие перевозчики).

Маршрутная сеть городского округа города Обнинска Калужской области состоит из 23 регулярных муниципальных маршрутов регулярных перевозок (далее - маршрут регулярных перевозок).

На 01.05.2026 автопарк МБУ «ОГТ» состоит из 121 автобусов категории М3, из них: большой класс - 45 ед., средний класс - 76 ед., автопарк МП «Горэлектросети» состоит из 2 автобусов малого класса. 
Частные пассажироперевозчики осуществляют пассажирские перевозки на 40 автобусах малого класса (М2).

Объем перевезенных пассажиров:

	За весь 2025 год
	Всего перевезено пассажиров
	Итого
	Из них льготники
	%

	МБУ «ОГТ»
	10 489 326
	12 001 509
	2 793 906
	26,64%

	Частные пассажироперевозчики
	1 512 183


	
	487 217
	32,22%

	С 01.01.2026 - 01.04.2026
	Всего перевезено пассажиров
	Итого
	Из них льготники
	%

	МБУ «ОГТ»
	3 453 988
	3 831 262
	1 470 038
	42,56%

	МП «Горэлектросети»

(движение ТС с 20.04.2026)
	5 657
	
	2 027
	35,83%

	Частные пассажироперевозчики
	371 617
	
	106 993
	28,79%


Обнинск - активно развивающийся город.

В городе растет количество жителей и гостей, в нем строятся новые микрорайоны, развивается инфраструктура, строятся сады, школы, благоустраиваются городские территории.

С вводом в эксплуатацию жилых домов в новых микрорайонах изменилась география пассажиропотока.

Появляется потребность в охвате общественным транспортом новых микрорайонов города.
В связи с возникшей потребностью с 01.12.2025 установлены 4 «кольцевых маршрута», охватывающих большое количество микрорайонов города. Для установленных «кольцевых маршрутов» используются номера 2АБЗ, 2КГ, 3АБЗ, 3КГ.
Раздел 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ОБНИНСКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Основными направлениями развития системы регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа города Обнинска Калужской области на 2022 - 2027 является комплекс взаимосвязанных мероприятий и программ, которые, в свою очередь, могут быть уточнены и дополнены в процессе их осуществления без изменения основных стратегических ориентиров, установленных настоящим Документом.

2. Мероприятия по развитию:

 Пересмотр тарифного меню на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории городского округа города Обнинска Калужской области, в том числе стоимости проездных билетов, и актуализация перечня льготной категории граждан.
	п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Количество транспортных средств
	Достигаемый результат

	1
	Закупка ТС большой вместимости
	2025 г.
	4 ТС на дизельном топливе; 5 ТС на КПГ
	Уменьшение отрицательного воздействия общественного транспорта на окружающую среду, обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, обновление подвижного состава и развитие МБУ «ОГТ» позволят создать конкурентоспособное предприятие и обеспечить социально направленные, качественные транспортные услуги населению

	2
	Закупка ТС средней вместимости

	2025 г.
	5 ТС на дизельном топливе 
	

	3
	Закупка ТС малой вместимости
	2025 г.
	1 ТС на дизельном топливе
	

	4
	Закупка ТС малой вместимости
	2026 г.
	8 ТС на дизельном топливе
	

	5
	Обеспечение подвижного состава газомоторным топливом КПГ (метан)
	Строительство АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) в 2027-2029 гг.
	-
	Комплекс данных мероприятий позволит снизить затраты на заправку ТС и обеспечить технологическую безопасность, надёжную эксплуатацию объекта и минимизацию рисков при работе с газомоторным топливом




Ответственными исполнителями по вышеуказанным мероприятиям являются Управление транспорта, Управление имущественных и земельных отношений,                  МБУ «ОГТ».

3. Ожидаемые результаты по итогам реализации мероприятий по развитию системы регулярных перевозок:

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;

- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования для населения;

- повышение регулярности движения транспорта общего пользования;

- увеличение скорости движения транспорта общего пользования;

- повышение уровня транспортной доступности населения, проживающего в новых микрорайонах;

- снижение отрицательного воздействия транспорта общего пользования на окружающую среду;

- повышение уровня доступности транспорта общего пользования для граждан, относящихся к маломобильным группам населения.
